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A15: groot onderhoud asfalt tussen Maasvlakte en Vaanplein

Het asfalt op de A15 tussen Maasvlakte en Vaanplein is toe aan vervanging. Het risico op spoedreparaties wordt groter. Daarom vervangt Rijkswaterstaat tot en met 2027 het asfalt op verschillende plekken. We werken in weekenden en vakanties. 
Van augustus tot en met oktober vervangen we het asfalt van de A15 richting Europoort/Maasvlakte. Het reguliere onderhoud gaat in deze periode ook gewoon door.

Het verkeer wordt tijdens de afsluitingen omgeleid en moet rekening houden met extra reistijd die – afhankelijk van welk deel van de A15 afgesloten is. In de weekenden kan de extra reistijd oplopen tot 30 minuten en tijdens afsluitingen doordeweeks kan de extra reistijd oplopen tot 60 minuten.

Hieronder vindt u wanneer de A15 voor groot onderhoud dicht is in de periode augustus tot en met oktober 2026. Het groot onderhoud gaat verder in 2027.
Het reguliere onderhoud gaat in deze periode ook gewoon door.

Weekendafsluiting voor groot onderhoud
· Zaterdag 22 augustus 21.00 uur tot maandag 24 augustus 05.00 uur
Hoofdrijbaan van de A15 richting Rotterdam/Ridderkerk/Gorinchem tussen de knooppunten Benelux en Vaanplein. 

· Zaterdag 29 augustus 21.00 tot maandag 31 augustus 05.00 uur
Parallelbaan van de A15 richting Europoort/Maasvlakte ter hoogte van knooppunt Benelux en inclusief afrit Pernis (17a).

· Vrijdag 4 september 21.00 uur tot maandag 7 september 05.00 uur
Hoofdrijbaan van de A15 richting Ridderkerk/Gorinchem tussen knooppunt Benelux en knooppunt Vaanplein. 

Vrijdag 11 september 21.00 tot zondag 13 september 01.00
Hoofdrijbaan van de A15 richting Ridderkerk/Gorinchem ter hoogte van knooppunt Vaanplein.
Voor doorgaand verkeer vanuit de Botlektunnel: de hoofdrijbaan van de A15 richting Rotterdam/Ridderkerk/Gorinchem tussen knooppunt Benelux en knooppunt Vaanplein.

Zondag 13 september 01.00 tot maandag 14 september 05.00 uur.
Parallelbaan van de A15 richting Ridderkerk/Gorinchem ter hoogte van knooppunt Vaanplein en de verbindingsweg vanaf de A29, inclusief afrit Rotterdam-IJsselmonde (20). 

· Vrijdag 18 september 21.00 tot maandag 21 september 05.00 uur
A29 richting Rotterdam/Europoort/Maasvlakte tussen aansluiting Oud-Beijerland (21) en knooppunt Vaanplein, inclusief oprit Barendrecht (20). 

Omleidingen 
Omleidingen worden aangegeven met gele borden.  
Afhankelijk van welk deel van de weg afgesloten is, is de omleiding voor (doorgaand) verkeer via de ring van Rotterdam (A4, A20 en A16) of via de A24 (e-TOL) of A4, A20 en A16.
Voor bestemmingsverkeer is de omleiding via de parallelbaan van de A15. 

Tijdens de afsluiting van de A29 is de omleiding voor doorgaand verkeer via de A59, A17 en A16. Voor lokaal verkeer vanuit Hoeksche Waard is de omleiding via de N217 en A16. De Kiltunnel is in de in deze rijrichting tolvrij.

Meerdaagse afsluiting parallelrijbaan van 16 t/m 26 oktober
Van vrijdag 16 oktober 21.00 tot maandag 26 oktober 05.00 uur is de parallelbaan van de A15 richting Europoort/Maasvlakte dicht tussen knooppunten Ridderkerk en Benelux.
Steeds is een gedeelte afgesloten:
· Van vrijdag 16 oktober 21.00 tot maandag 19 oktober 05.00 uur 
Parallelbaan van de A15 richting Europoort/Maasvlakte tussen afrit Rotterdam-IJsselmonde (20) en knooppunt Vaanplein en tussen knooppunt Benelux en afrit Hoogvliet (17) inclusief afrit Pernis (17a) op de A4.
· Van maandag 19 oktober 05.00 tot vrijdag 23 oktober 21.00 uur 
Parallelbaan van de A15 richting Europoort/Maasvlakte tussen knooppunten Vaanplein en Benelux, inclusief aansluiting Rotterdam-Heijplaat (18). Afrit Rotterdam-Charlois (19) is open.
· Van vrijdag 23 oktober 21.00 tot maandag 26 oktober 05.00 uur 
Parallelbaan van de A15 richting Europoort/Maasvlakte tussen knooppunt Vaanplein en oprit Rotterdam-Charlois (19), inclusief oprit Rotterdam-Zuidplein (19a) en de verbindingsweg vanaf de A29 (Heinenoordtunnel).

Omleidingen 
Omleidingen worden aangegeven met gele borden.  
Afhankelijk van welk deel van de weg afgesloten is, is de omleiding voor (doorgaand) verkeer via hoofdrijbaan van de A15 of via de A16, A20 en A4 of A24 (e-TOL). 
Omleiding voor doorgaand verkeer naar de A29 is via A16 en A17.

Er gelden lokale omleidingen van 16 t/m 19 oktober voor verkeer richting Rotterdam-Zuidplein (19a), Pernis (17a) en Rotterdam-Hoogvliet (17). Van 19 t/m 23 oktober voor verkeer richting Rotterdam-Heijplaat (18). Van 23 t/m 26 oktober wordt verkeer richting Rotterdam-Charlois (19), Rotterdam-Heijplaat (18) omgeleid via de aansluiting Pernis (17a).


Werkzaamheden regio Rotterdam
Rijkswaterstaat is de komende jaren druk met het vernieuwen en vervangen van bestaande wegen, tunnels, bruggen en viaducten, ook in Zuid-Holland. Die vernieuwing vraagt veel werk de komende jaren. Dit gaat helaas niet zonder hinder en overlast. 
Meer informatie over de planning en werkzaamheden in de regio Rotterdam staat op de website van Rijkswaterstaat: www.rws.nl/werkzaamhedenrotterdam 

Meer informatie?
Kijk voor meer informatie over deze werkzaamheden op rijkswaterstaat.nl/A15-onderhoud-Maasvlakte-Vaanplein of www.rwsverkeersinfo.nl.


